健康管理系统 · 培训与上线清单（v1.1）

│ 📌 **最新功能/服务变更见 `00-更新日志-最新功能与状态.md`**

---

一、培训前准备

• [ ] 加盟商培训手册 14- 打印 1 份/学员

• [ ] 员工培训手册 13- 打印 1 份/员工

• [ ] 桌面端 v1.1 安装包（Windows + macOS .zip）

• [ ] 测试服务器账号：总部 admin / 试运营店长 / 测试客户

---

二、总部员工培训（2 天）

| 时间 | 内容 | 讲义 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Day1 上午 | 系统架构 + 7 大分组 + 角色权限 + AI 结构化解读 | 13-培训手册 |  |
| Day1 下午 | 加盟审批 + AI 解读付费流程 + 报告删除权限 + 设备鉴权 | 13-培训手册 |  |
| Day2 上午 | 实操 4 题（客户/检测/AI 解读/账单） | 13-培训手册 |  |
| Day2 下午 | 故障应急 + 考核 | 13-培训手册 |  |

考核：5 道理论 + 1 道实操

---

三、加盟商培训（1 天）

| 时间 | 内容 | 讲义 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00-9:30 | 系统介绍 + 5 件事（建客户/检测/报告/AI 解读/收款） | 14-培训手册 |  |
| 9:30-12:00 | 实操 5 题 | 14-培训手册 |  |
| 14:00-16:00 | 7 大分组讲解 + 报告中心 v1.1 变化 | 14-培训手册 |  |
| 16:00-17:00 | 考核（5 道理论 + 1 道实操） | 14-培训手册 |  |

---

四、上线清单

开业前 7 天

• [ ] 服务器 v1.1 部署完成

• [ ] Chromium 装好

• [ ] `.env` 含 CHROMIUM_PATH

• [ ] PDF 抽样测试通过

• [ ] AI 结构化解读测试通过

• [ ] 桌面端 v1.1 安装包就绪

• [ ] 加盟商账号分配完成

开业前 3 天

• [ ] 加盟商完成 1 天培训

• [ ] 加盟商桌面端登录测试

• [ ] macOS 同事下载 .zip 测试

• [ ] 物料、宣传册到位

开业前 1 天

• [ ] 总部值班安排

• [ ] 加盟商值班手机畅通

• [ ] 应急联系清单更新

• [ ] AI 接口 Key 测试（模拟收款-生成流程）

开业当天

• [ ] 早 8:00 系统检查

• [ ] 9:00 正式开业

• [ ] 12:00 复盘

• [ ] 17:00 当日报表

• [ ] 22:00 数据备份确认

---

五、考核清单

总部员工必须会

• [ ] 5 级角色权限能默写

• [ ] AI 解读 9.9 元完整跑通

• [ ] 报告删除权限差异讲清

• [ ] 加盟审批 5 分钟内完成

• [ ] 故障应急 1 分钟内定位

加盟商必须会

• [ ] 5 件事（建客户/检测/报告/AI 解读/收款）实操

• [ ] 报告 4 大标签页（检测/结论/AI/重点）讲清

• [ ] 客户对账 SOP

• [ ] 设备连接问题排查

• [ ] 离线模式启动

---

六、文档分发

| 接收方 | 文档 |  |
| --- | --- | --- |
| 总部员工 | 13-员工培训 + 00-更新日志 + 06-最终版本报告 + 15-SLA |  |
| 加盟商 | 14-加盟商培训 + 00-更新日志 + 01-用户手册 |  |
| 客户咨询 | 01-用户手册 FAQ 节选 |  |
| 股东 | 03-股东报告 + 12-股东会 + 06-最终版本报告 |  |
| 招商 | 04-招商加盟计划书 + 02-商业模式 |  |
| 技术 | aliyun-deploy + mac-build + 00-更新日志 |  |

---

│ 📌 完整功能/服务变更见 `00-更新日志-最新功能与状态.md`