健康管理系统 · 小程序与商城产品对标（v1.1）

│ 📌 **最新功能/服务变更见 `00-更新日志-最新功能与状态.md`**

│ 日期：2026-08-25

---

一、客户小程序（v1.1 状态）

1.1 已就绪

• ✅ H5 客户报告页（移动端自适应）

• ✅ 报告分享链接

• ✅ 商城下单（商品/套餐）

• ✅ 预约选择服务时间

1.2 待完成（不影响开业）

• ⏳ 微信小程序源码 → 待填 AppID 后真机预览

• ⏳ 小程序订阅消息推送（需公众号关联）

• ⏳ 小程序支付（需商户号）

• ⏳ 小程序"我的"个人中心（优惠券/订单/报告聚合）

1.3 上线路径

1. 注册微信小程序 AppID（mp.weixin.qq.com）

2. 导入 `apps/mobile-app/dist/` 源码

3. 配置后台 API 地址

4. 提交审核 → 发布

---

二、商城产品矩阵（v1.1）

2.1 总部直营商品（所有加盟商可卖）

| 类目 | 商品示例 | 价位 | 毛利率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保健品 | 鱼油、辅酶 Q10、益生菌 | ¥99-499 | 30-50% |  |
| 调理包 | 艾灸套装、足浴包、刮痧板 | ¥59-299 | 40-60% |  |
| 理疗耗材 | 拔罐器、艾条、推拿油 | ¥29-199 | 30-50% |  |
| 健康器材 | 血压计、体脂秤、按摩仪 | ¥199-2999 | 20-35% |  |

2.2 加盟商自营商品（PRO / FLAGSHIP 档可上架）

• 总部审核（防止劣质品）

• 总部抽成 5-10%

• 加盟商自主定价

2.3 套餐服务（v1.1 重点）

| 套餐 | 内容 | 价位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测套餐 | 60 秒检测 + 40+ 类报告 | ¥299-999 |  |
| AI 解读 | 总部代生成 10 字段 | ¥9.9 |  |
| 调理套餐 | 12 项理调任选 5-10 次 | ¥199-1999 |  |
| 远程会诊 | 总部专家视频问诊 | ¥99 |  |
| 会员月卡 | 检测 + AI 解读 + 商城折扣 | ¥99-299/月 |  |

---

三、竞品对标

| 竞品 | 他们的做法 | 我们的差异 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **美团医美/中医** | 单店入驻，**平台抽 20-30%** | 加盟商独立 SaaS，**总部代生成 AI** |  |
| **平安好医生** | 在线问诊 + AI 辅助 | **到店体验 + 真实检测** + 报告 |  |
| **微医** | 挂号 + 复诊 | **养生/医美/美容院场景** |  |
| **中医世家 SaaS** | 单店软件 | **循证依据 + 总部代 AI** |  |

核心优势

1. **50 类循证依据** — 同行话术"调理"，我们给文献链接

2. **总部代生成 AI** — 加盟商不需懂技术、不需 API Key

3. **门店数据隔离** — 同行混在一起，我们每家店独立

4. **真实生物电检测**（待接入） — 同行多用"量子共振"伪科学

---

四、定价对标

| 行业 | 我们的定价 | 行业平均 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测套餐 | ¥299-999 | ¥199-599 |  |
| AI 解读 | ¥9.9 | 单店自付 ¥20-50（不可控） |  |
| 远程会诊 | ¥99 | ¥99-199 |  |
| 调理套餐 | ¥199-1999 | ¥299-2999 |  |

我们的定价：高端市场（品质可溯源）+ 中端价格。

---

五、上线后产品迭代

第 1 个月

• 验证核心商品（艾灸、拔罐、推拿）

• 收集客户对套装的反馈

第 3 个月

• 引入第三方品牌保健品（OEM）

• 上线"健康打卡"积分商城

第 6 个月

• 视频问诊（基于现有 AI + 专家排班）

• 商城扩展到 100+ SKU

---

六、客户小程序需补的接口

| 接口 | 优先级 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信登录 | P0 | 替代手机号登录 |  |
| 微信支付 | P0 | 替代第三方支付 |  |
| 订阅消息 | P1 | 检测结果/AI 解读生成后推送 |  |
| 公众号菜单 | P2 | 跳转小程序对应页 |  |
| 卡券 | P2 | 配合会员体系 |  |

---

│ 📌 完整功能/服务变更见 `00-更新日志-最新功能与状态.md`