健康管理系统 · 团队上线总清单（v1.1）

│ 📌 **最新功能/服务变更见 `00-更新日志-最新功能与状态.md`**

│ 适用：总部 + 加盟商 联合上线总检查

---

一、上线前 7 天

服务器（总部负责）

• [ ] 阿里云 ECS v1.1 代码已部署

• [ ] PM2 health-backend online

• [ ] `.env` 含 `CHROMIUM_PATH=/opt/chromium/chrome-linux64/chrome`

• [ ] `/health` 返回 200

• [ ] PDF 抽样：随机 1 份报告 → 下载 → 200 + %PDF-1.4

• [ ] AI 结构化：随机 1 份报告 → 解读 → 10 字段

• [ ] 数据备份 cron 正常

桌面端（总部准备 + 加盟商下载）

• [ ] Windows 安装包 v1.1：88MB

• [ ] macOS 安装包：GitHub Actions 自动

• [ ] 加盟商群文件上传

AI 配置（总部）

• [ ] 系统设置 → AI 接口配置

• [ ] 推荐 MiniMax 国内端点

• [ ] 测试连接 200

加盟商账号（总部开通）

• [ ] 加盟管理 → 加盟申请 → 审批通过

• [ ] 自动生成门店 + 店长账号

• [ ] 账号密码安全转交

---

二、上线前 3 天

培训

• [ ] 总部员工 2 天培训完成（13-）

• [ ] 加盟商 1 天培训完成（14-）

• [ ] 双方考核通过

物料

• [ ] 客户宣传册打印

• [ ] 价目表（A4 桌牌）

• [ ] 检测仪（PB-66 加密狗）

• [ ] 名片 / 工服

联调

• [ ] 加盟商桌面端登录测试

• [ ] 建客户 → 检测 → 看报告 全流程

• [ ] AI 解读申请 → 总部处理 → 收款 → 生成

• [ ] H5 客户报告链接测试

---

三、上线前 1 天

系统终检

• [ ] 后端无 ERROR 日志

• [ ] PM2 uptime 正常

• [ ] AI 接口可用

• [ ] PDF 抽样 1 次

• [ ] 备份目录 timestamp 当天

应急准备

• [ ] 总部值班手机畅通

• [ ] 加盟商值班手机畅通

• [ ] 应急联系清单更新

• [ ] 回滚方案就绪（备份 + git checkout）

---

四、上线当天

| 时间 | 事项 | 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8:00 | 后端健康检查 + PM2 状态 | 总部技术 |  |
| 8:30 | AI 接口测试 + PDF 抽样 | 总部技术 |  |
| 9:00 | 加盟商开店 | 加盟商 |  |
| 9:30 | 总部值班就位（企业微信群） | 总部 |  |
| 12:00 | 复盘：客户数 / AI 解读数 / 异常 | 总部 |  |
| 17:00 | 当日报表 + 数据备份 | 总部 |  |

---

五、上线后第 1 周

每日必做

• [ ] 总部值班：每 4 小时看 `pm2 logs` 错误

• [ ] AI 解读成功率（≥95%）

• [ ] PDF 抽样（每天 1 次）

• [ ] 加盟商日报：检测数 / AI 解读 / 收入 / 投诉

每周必做

• [ ] 周一：上周数据复盘

• [ ] 周三：加盟商运营会（视频）

• [ ] 周五：备份完整性检查

• [ ] 周末：版本回归测试

---

六、风险与升级

| 风险 | 阈值 | 升级流程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 解读失败 | >5% | 切备用供应商 |  |
| PDF 503 | >1 次/小时 | 查 CHROMIUM_PATH |  |
| 门店连不上 | 持续 5min | 查安全组 + DNS |  |
| MiniMax 不可用 | 即时 | 切通义千问 |  |
| 桌面端大量报错 | >10 个用户 | 紧急推送 v1.1.1 |  |

---

七、文档分发

| 角色 | 文档 |  |
| --- | --- | --- |
| 总部技术 | aliyun-deploy + mac-build + 00-更新日志 + 15-SLA |  |
| 总部运营 | 13-培训 + 00-更新日志 + 06-最终版本 |  |
| 总部客服 | 13-培训 + 14-培训(加盟商) + 01-手册 |  |
| 加盟商 | 14-培训 + 01-手册 + 00-更新日志 |  |
| 股东 | 03-股东报告 + 12-股东会 + 06-最终版本 |  |
| 外部 | 02-商业模式 + 04-招商加盟 |  |

---

│ 📌 完整功能/服务变更见 `00-更新日志-最新功能与状态.md`