健康管理系统 · 股东会议事材料（v1.1）

│ 📌 **最新版本与功能见 `00-更新日志-最新功能与状态.md`**

│ 会议日期：2026-08-25 · 议题：v1.1 上线决策

---

议题一：v1.1 是否具备开业条件？

**结论：✅ 具备**

依据：

• 后端 30+ 接口全量冒烟通过

• AI 结构化解读 10 字段稳定跑通

• PDF 导出修复（Chromium 部署完成）

• 循证证据库 50 类就绪（PubMed/国家指南引用）

• 数据安全 5 级 RBAC + 跨店隔离

• 桌面端 Windows 88MB 已打包

• macOS 走 GitHub Actions 自动构建

---

议题二：是否启动加盟招商？

**结论：✅ 启动**

支撑：

• 加盟管理流程完整（自助申请 → 审批 → 自动开户 → 订阅计费）

• 加盟商培训手册 v1.1 就绪

• 商业模式与加盟方案 v1.1（见 02-）

• 招商加盟计划书（见 04-）

---

议题三：AI 解读商业化定价（¥9.9/次）

**结论：✅ 跑通**

• 总部代生成（10 字段结构化）

• 门店提交 → 总部收款 → 自动生成

• 利润空间：每单净利 70%+（MiniMax Code Plan 成本 <¥2）

• 目标：单店日均 5-10 单 AI 解读 = 毛利 30-60 元/天

---

议题四：真实生物电检测设备采购

**背景**：PB-66 加密狗不是生理传感器。真实检测需另采硬件（已出采购清单 03-）。

**建议方案**：

| 设备 | 价格 | 用途 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BITalino (r)evolution | €149-250 | 旗舰单店（BLE/USB 真·EDA+ECG） |  |
| Grove GSR + Arduino | ¥150 | 入门（皮肤电导） |  |
| HealthyPi 5 | $199-250 | 研究级（ECG+PPG+SpO2） |  |

**预算**：旗舰店 1 台 BITalino + 3 单店 Grove GSR = ¥5,000

**到货周期**：2-4 周

---

议题五：加盟商发展节奏

| 阶段 | 时间 | 目标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试点 | 第 1-2 周 | 1 家旗舰店 + 1-2 家加盟（试运营） |  |
| 复制 | 第 3-4 周 | 5-10 家加盟 |  |
| 区域 | 第 2 个月 | 30 家加盟 |  |
| 全国 | 第 3-6 个月 | 100 家 |  |

---

议题六：技术风险

| 风险 | 现状 |  |
| --- | --- | --- |
| MiniMax 单一 API 依赖 | 7 家可秒切，**无单点** |  |
| 原"量子共振 522 项"伪科学 | **v1.1 已澄清定位**：PB-66 仅授权加密狗，真实检测需另采 |  |
| 多家 PB-66 撞号（设备序列号固定） | 单店无影响；多店需 Rockey 私有协议 SDK |  |
| 桌面端未签名 macOS 首次需"右键 Open" | 内部分发可接受；100+ 加盟商时再做签名（$99/年） |  |
| AI 解读慢（15-40s） | 已加 axios 120s 超时；用户已习惯 |  |

---

决策点（股东表决）

1. ☐ 同意 v1.1 开业

2. ☐ 同意启动加盟招商（按 04-招商加盟计划书）

3. ☐ 同意 AI 解读 ¥9.9 定价 + 总部代生成模式

4. ☐ 同意真实检测设备采购预算 ¥5,000-10,000

5. ☐ 同意加盟商节奏：试点 2 周 → 复制 4 周 → 区域 8 周

---

│ 📌 完整版本报告见 `06-最终版本报告.md` · 功能清单见 `00-更新日志-最新功能与状态.md`